**第五组第二次会议记录**

时间：2016年3月13日晚9点

地点：软件楼一层基地

出席成员：颜振松 崔玉涛 王驰 邱媛 王晓华 刘嘉伟 高思敏（7人）

记录人：邱媛

**会议内容**

**1.问题提出：**确定项目需求和软件需求规格说明书的相关内容

**2.会议进程：**

①组长颜振松提出本次会议的主要内容：项目需求。

②崔玉涛和王晓华同学简单说明对软件界面的初步设计。

③在崔玉涛同学的带领下讨论了软件的功能需求，即划分的功能模块，子模块以及实现的主要功能。

④按照软件需求规格说明书的内容逐条进行分析讨论。

**3.会议成果：**

确定需求，主要确定了功能需求。

功能需求：划分为4个功能模块，分别为登陆注册模块、跑步实时记录模块、个人信息模块和宠物养成模块。

登陆注册模块包括登陆和注册两个子模块，实现用户的登陆和新用户的注册功能。

跑步实时记录模块包括位置记录和跑步属性记录，位置记录初步决定以地图的方式显示，跑步属性记录主要实时记录用户跑步的公里数和时速等。

个人信息模块包括个人基本资料和跑步信息统计，个人基本资料子模块实现用户对个人基本信息的编辑功能，如：用户名、密码等，跑步信息统计实现对用户之前跑步信息的统计功能，主要包括：公里数、平均时速等。

宠物养成模块包括宠物展示和宠物喂养两个子模块，宠物展示主要实现宠物的属性值和宠物状态的展示功能，宠物喂养实现猫粮剩余量的记录和用户喂养猫咪的功能。

分工：

文档组（林秋霞 邱媛 高思敏）：完成软件需求规格说明书。

开发组和测试组（颜振松 易万鑫 崔玉涛 王驰 刘延钊 王晓华 高浩然 刘嘉伟）：搭建好安卓的开发环境，统一用android studio；学习安卓开发。